PRODUCT BACKLOG SikaFlow Backlog Agile VERSION : 1.0 DATE : 15 juillet 2026 STATUT : Document de travail — pour validation RÉDACTEUR : Équipe projet SikaFlow

## Sommaire

Sommaire	2

1. Introduction au backlog	3

Légende des priorités	3

2. OBJ-1 — Gestion du compte et des moyens de paiement	4

Tâches techniques associées	5

3. OBJ-2 — Suivi des prêts et des échéances	7

Tâches techniques associées	8

4. OBJ-3 — Automatisation des paiements	10

Tâches techniques associées	11

5. OBJ-4 — Gestion des abonnements	12

Tâches techniques associées	12

6. OBJ-5 — Tableau de bord et historique	14

Tâches techniques associées	14

7. OBJ-6 — Administration de la plateforme	16

Tâches techniques associées	17

8. Exemple de fiche bug	18

9. Règles de gestion du backlog	18

Conclusion	18

# 1. Introduction au backlog

Ce document constitue le backlog produit de la plateforme Retenons, complément direct du cahier des charges. Il traduit chaque grand objectif fonctionnel en éléments de développement priorisés, estimables et vérifiables, en suivant la structure en trois niveaux : Grand objectif (Epic), Fonctionnalité (Feature) et Besoin utilisateur (User Story), complétée par des tâches techniques.

Chaque besoin utilisateur est accompagné de critères d'acceptation concrets (situation de départ, action, résultat attendu), d'un niveau de priorité selon la méthode des quatre catégories (Indispensable, Important, Serait un plus, Pas maintenant) et d'une estimation de complexité (Simple, Moyen, Compliqué).

## Légende des priorités

| Indispensable | Sans cette fonctionnalité, la plateforme ne remplit pas sa mission première. |
| --- | --- |
| Important | Améliore fortement l'expérience, sans être strictement bloquant pour un lancement minimal. |
| Serait un plus | Utile si le temps et les ressources le permettent. |
| Pas maintenant | Pertinent à terme, explicitement hors du périmètre de la version 1. |

# 2. Epic-1 — Gestion du compte et des moyens de paiement

Epic-1 Gérer son compte et ses moyens de paiement

Description : On veut permettre à chaque utilisateur de créer un compte sécurisé et d'y lier un moyen de paiement, pour que la plateforme puisse ensuite automatiser ses remboursements et paiements d'abonnements. Pourquoi c'est utile : Sans compte sécurisé ni moyen de paiement lié, aucune automatisation n'est possible : c'est le socle de toute la plateforme.

FEATURE-1.1 Créer et gérer son compte

Fait partie de : OBJ-1 (Gérer son compte et ses moyens de paiement) Description : Cette partie permet à un utilisateur de s'inscrire, de se connecter et de modifier les informations de son profil.

User Story-1 Créer un compte utilisateur Indispensable ⏱ Simple

En tant que futur utilisateur de la plateforme, Je veux créer un compte avec mon nom, mon numéro de téléphone et un mot de passe, Afin de pouvoir accéder à mon espace personnel et commencer à enregistrer mes prêts.

Critères d'acceptation Cas 1 — Inscription réussie Situation de départ : Je suis sur l'écran d'inscription, tous les champs obligatoires sont vides Action : Je renseigne mon nom, mon numéro de téléphone et un mot de passe valide, puis je clique sur "Créer mon compte" Résultat attendu : Mon compte est créé, je suis automatiquement connecté et redirigé vers le tableau de bord Cas 2 — Numéro déjà utilisé Situation de départ : Je suis sur l'écran d'inscription, le numéro que je saisis est déjà associé à un compte existant Action : Je clique sur "Créer mon compte" avec ce numéro Résultat attendu : Un message m'indique que ce numéro est déjà utilisé et me propose de me connecter à la place

User Story-2 Se connecter à son compte Indispensable ⏱ Simple

En tant qu’utilisateur déjà inscrit, Je veux me connecter avec mon numéro de téléphone et mon mot de passe, Afin de retrouver mon espace personnel et mes prêts déjà enregistrés.

Critères d'acceptation Cas 1 — Connexion réussie Situation de départ : Je suis sur l'écran de connexion, j'ai un compte existant Action : Je saisis mon numéro de téléphone et mon mot de passe corrects, puis je clique sur "Se connecter" Résultat attendu : Je suis redirigé vers mon tableau de bord personnel Cas 2 — Mot de passe incorrect Situation de départ : Je suis sur l'écran de connexion Action : Je saisis un mot de passe erroné et je clique sur "Se connecter" Résultat attendu : Un message m'indique que les identifiants sont incorrects, sans préciser lequel des deux champs est fautif

User Story-3 Modifier les informations de son profil Important ⏱ Simple

En tant qu’utilisateur connecté, Je veux modifier mon nom, mon numéro de téléphone ou mon mot de passe, Afin de garder mes informations personnelles à jour.

Critères d'acceptation Cas 1 — Modification réussie Situation de départ : Je suis sur l'écran de mon profil, connecté à mon compte Action : Je modifie mon numéro de téléphone puis je clique sur "Enregistrer" Résultat attendu : Mon profil est mis à jour et un message de confirmation s'affiche

FEATURE-1.2 Lier un moyen de paiement

Fait partie de : OBJ-1 (Gérer son compte et ses moyens de paiement) Description : Cette partie permet à un utilisateur d'associer un compte bancaire ou un compte Mobile Money à son profil, afin de permettre les paiements automatiques ou manuels.

User Story-4 Lier un moyen de paiement Mobile Money Indispensable ⏱ Moyen

En tant qu’utilisateur connecté, Je veux lier mon compte Mobile Money (MTN ou Moov) à mon profil, Afin de pouvoir régler mes échéances directement depuis la plateforme.

Critères d'acceptation Cas 1 — Liaison réussie Situation de départ : Je suis sur l'écran "Moyens de paiement", aucun compte Mobile Money n'est encore lié Action : Je saisis mon numéro Mobile Money et je confirme via le code reçu par SMS Résultat attendu : Mon compte Mobile Money apparaît comme moyen de paiement actif sur mon profil Cas 2 — Code de confirmation invalide Situation de départ : Je suis à l'étape de confirmation par SMS Action : Je saisis un code incorrect Résultat attendu : Un message m'indique que le code est invalide et me propose de le renvoyer

User Story-5 Lier un compte bancaire Important ⏱ Moyen

En tant qu’utilisateur connecté, Je veux lier mon compte bancaire à mon profil, Afin de disposer d'une alternative au Mobile Money pour mes paiements.

Critères d'acceptation Cas 1 — Liaison réussie Situation de départ : Je suis sur l'écran "Moyens de paiement" Action : Je saisis les informations de mon compte bancaire demandées par la passerelle de paiement et je valide Résultat attendu : Mon compte bancaire apparaît comme moyen de paiement actif sur mon profil

## Tâches techniques associées

| ID | Tâche technique | Description | Estimation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer la page d'inscription | Formulaire contenant des informations personnelles à remplir (nom / téléphone / mot de passe ) avec validations de champs | 1jour |
| 2 | Créer la page de connexion | Formulaire contenant des informations personnelles à remplir (téléphone / mot de passe) et gestion des erreurs d'identifiants | 1jour |
| 3 | Créer la page de profil | Formulaire d'édition pré-rempli avec les informations actuelles | 1jour |
| 4 | Intégrer la vérification par SMS | Envoi et validation d'un code à usage unique lors de la liaison Mobile Money | 2jours |
| 5 | Créer l'écran de liaison bancaire | Formulaire sécurisé de saisie des informations bancaires via la passerelle de paiement | 2jours |

# 3. Epic-2 — Suivi des prêts et des échéances

Epic-2 Suivre ses prêts et leurs échéances

Description : On veut permettre à l'utilisateur d'enregistrer un prêt déjà contracté, de visualiser l'échéancier généré automatiquement et d'être notifié avant chaque date de paiement, pour que plus aucune échéance ne soit oubliée. Pourquoi c'est utile : Un oubli d'échéance entraîne pénalités et perte de confiance envers le créancier ; c'est le cœur de la valeur apportée par Retenons.

FEATURE-2.1 Enregistrer un prêt

Fait partie de : OBJ-2 (Suivre ses prêts et leurs échéances) Description : Cette partie permet à un utilisateur de saisir les caractéristiques d'un prêt déjà conclu avec un créancier.

User Story-6 Enregistrer un nouveau prêt Indispensable ⏱ Moyen

En tant qu’utilisateur ayant contracté un prêt, Je veux enregistrer ce prêt avec son montant, son taux, son créancier et sa périodicité de remboursement, Afin de que la plateforme génère automatiquement mon échéancier.

Critères d'acceptation Cas 1 — Enregistrement réussi Situation de départ : Je suis sur l'écran "Nouveau prêt", tous les champs sont vides Action : Je renseigne le montant, le créancier, le taux et la périodicité, puis je clique sur "Enregistrer le prêt" Résultat attendu : Le prêt apparaît dans ma liste de prêts et un échéancier est généré automatiquement Cas 2 — Montant invalide Situation de départ : Je suis sur l'écran "Nouveau prêt" Action : Je saisis un montant négatif ou nul puis je clique sur "Enregistrer le prêt" Résultat attendu : Un message m'indique que le montant doit être supérieur à zéro et le prêt n'est pas enregistré

User Story-7 Modifier ou supprimer un prêt enregistré Important ⏱ Moyen

En tant qu’utilisateur ayant déjà enregistré un prêt, Je veux corriger une information erronée ou supprimer un prêt soldé, Afin de garder une liste de prêts fiable et à jour.

Critères d'acceptation Cas 1 — Modification réussie Situation de départ : Je suis sur la fiche d'un prêt existant Action : Je corrige le taux affiché puis je clique sur "Enregistrer les modifications" Résultat attendu : Le prêt est mis à jour et l'échéancier est recalculé en conséquence

FEATURE-2.2 Consulter l'échéancier

Fait partie de : OBJ-2 (Suivre ses prêts et leurs échéances) Description : Cette partie permet à un utilisateur de visualiser, pour un prêt donné, l'ensemble des échéances passées et à venir.

User Story-8 Consulter l'échéancier d'un prêt Indispensable ⏱ Simple

En tant qu’utilisateur ayant un prêt enregistré, Je veux voir la liste complète des échéances de ce prêt, avec leurs dates et montants, Afin d’anticiper mes prochains paiements.

Critères d'acceptation Cas 1 — Affichage réussi Situation de départ : Je suis sur ma liste de prêts, j'ai au moins un prêt enregistré Action : Je clique sur un prêt pour ouvrir sa fiche détaillée Résultat attendu : La liste complète des échéances s'affiche, avec pour chacune la date, le montant et le statut (payée, à venir, en retard)

FEATURE-2.3 Recevoir des notifications d'échéance

Fait partie de : OBJ-2 (Suivre ses prêts et leurs échéances) Description : Cette partie permet à un utilisateur d'être alerté avant chaque échéance à venir, afin d'éviter tout retard.

User Story-9 Recevoir un rappel avant une échéance Indispensable ⏱ Moyen

En tant qu’utilisateur ayant une échéance à venir, Je veux recevoir une notification quelques jours avant la date d'échéance, Afin d’avoir le temps de m'assurer que mon moyen de paiement est suffisamment approvisionné.

Critères d'acceptation Cas 1 — Rappel envoyé à temps Situation de départ : Une échéance est prévue dans 3 jours pour l'un de mes prêts Action : Le système déclenche automatiquement l'envoi du rappel programmé Résultat attendu : Je reçois une notification m'indiquant le montant et la date de l'échéance à venir

User Story-10 Être alerté en cas de retard Indispensable ⏱ Moyen

En tant qu’utilisateur ayant manqué une échéance, Je veux être informé immédiatement lorsqu'une échéance n'a pas été honorée, Afin de régulariser ma situation le plus rapidement possible.

Critères d'acceptation Cas 1 — Alerte de retard Situation de départ : La date d'une échéance est dépassée sans paiement enregistré Action : Le système détecte l'absence de paiement à la date prévue Résultat attendu : Je reçois une notification de retard précisant le montant dû et le prêt concerné

## Tâches techniques associées

| ID | Tâche technique | Description | Estimation |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Créer l'écran "Nouveau prêt" | Formulaire de saisie des caractéristiques du prêt avec validations | 1jour |
| 7 | Développer le moteur de génération d'échéancier | Calcul automatique des dates et montants d'échéances selon la périodicité choisie | 2jours |
| 8 | Créer l'écran de modification d'un prêt | Formulaire pré-rempli avec recalcul de l'échéancier après modification | 1jour |
| 9 | Créer la vue détaillée d'un prêt | Affichage de la liste des échéances avec statut visuel (payée / à venir / en retard) | 1jour |
| 10 | Développer le planificateur de rappels | Tâche automatisée déclenchant l'envoi de notifications X jours avant chaque échéance | 2jours |
| 11 | Développer la détection de retard | Tâche automatisée vérifiant quotidiennement les échéances dépassées sans paiement | 2jours |

# 4. Epic-3 — Automatisation des paiements

Epic-3 Automatiser le règlement des échéances

Description : On veut permettre à l'utilisateur de régler ses échéances directement depuis la plateforme, automatiquement ou manuellement, via une passerelle de paiement, pour que le remboursement de ses prêts ne repose plus sur une action manuelle répétée. Pourquoi c'est utile : L'automatisation est la promesse centrale de Retenons : elle transforme une contrainte récurrente en un processus fiable et sans effort.

FEATURE-3.1 Effectuer un remboursement

Fait partie de : OBJ-3 (Automatiser le règlement des échéances) Description : Cette partie permet à un utilisateur de régler une échéance, manuellement ou via l'automatisation, à travers une API de paiement.

User Story-11 Payer une échéance manuellement Indispensable ⏱ Compliqué

En tant qu’utilisateur ayant une échéance à venir, Je veux déclencher moi-même le paiement de cette échéance depuis l'application, Afin de garder le contrôle sur le moment exact du paiement.

Critères d'acceptation Cas 1 — Paiement réussi Situation de départ : Je suis sur la fiche d'une échéance à venir, mon moyen de paiement est suffisamment approvisionné Action : Je clique sur "Payer maintenant" et je confirme la transaction Résultat attendu : L'échéance passe au statut "payée" et je reçois une confirmation, le montant étant transféré directement au créancier via l'API de paiement Cas 2 — Solde insuffisant Situation de départ : Je suis sur la fiche d'une échéance à venir, mon moyen de paiement Mobile Money n'a pas un solde suffisant Action : Je clique sur "Payer maintenant" Résultat attendu : La transaction échoue, un message m'indique que le solde est insuffisant et l'échéance reste au statut "à venir"

User Story-12 Activer le paiement automatique Indispensable ⏱ Compliqué

En tant qu’utilisateur souhaitant ne plus intervenir manuellement, Je veux activer le prélèvement automatique de mes échéances à leur date d'exigibilité, Afin d’être certain de ne jamais manquer une échéance.

Critères d'acceptation Cas 1 — Activation réussie Situation de départ : Je suis sur la fiche d'un prêt, le paiement automatique est désactivé Action : Je clique sur "Activer le paiement automatique" et je confirme Résultat attendu : Toutes les échéances futures de ce prêt seront désormais prélevées automatiquement à leur date d'exigibilité Cas 2 — Échec du prélèvement automatique Situation de départ : Le paiement automatique est activé pour un prêt, une échéance arrive à sa date Action : Le système tente le prélèvement automatique mais le solde du moyen de paiement est insuffisant Résultat attendu : Le système retente une fois le lendemain et m'envoie une notification m'invitant à approvisionner mon compte

## Tâches techniques associées

| ID | Tâche technique | Description | Estimation |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Intégrer l'API de paiement (Kkiapay / Flutterwave / PayDunya) | Connexion sécurisée à la passerelle de paiement retenue pour le déclenchement des transactions | 3jours |
| 13 | Créer l'écran de confirmation de paiement | Récapitulatif de l'échéance et bouton de confirmation avant transaction | 1jour |
| 14 | Développer le planificateur de prélèvements automatiques | Tâche automatisée déclenchant le paiement à la date d'exigibilité pour les prêts en mode automatique | 2jours |
| 15 | Développer la logique de nouvelle tentative | Mécanisme de retry en cas d'échec, avec notification de l'utilisateur | 2jours |

# 5. Epic-4 — Gestion des abonnements

Epic-4 Gérer ses abonnements récurrents

Description : On veut permettre à l'utilisateur d'ajouter, modifier et résilier ses abonnements récurrents (hors prêts), pour que l'ensemble de ses engagements financiers soit centralisé au même endroit. Pourquoi c'est utile : Les abonnements récurrents sont une source d'oubli tout aussi fréquente que les prêts ; les regrouper renforce la valeur centrale de la plateforme.

FEATURE-4.1 Gérer ses abonnements

Fait partie de : OBJ-4 (Gérer ses abonnements récurrents) Description : Cette partie permet à un utilisateur d'ajouter un abonnement, de le modifier ou de le résilier depuis son espace personnel.

User Story-13 Ajouter un abonnement Important ⏱ Simple

En tant qu’utilisateur ayant un abonnement récurrent à suivre, Je veux l'ajouter avec son montant et sa périodicité, Afin de recevoir des rappels avant chaque prélèvement.

Critères d'acceptation Cas 1 — Ajout réussi Situation de départ : Je suis sur l'écran "Mes abonnements", aucun champ n'est rempli Action : Je renseigne le nom, le montant et la périodicité de l'abonnement puis je clique sur "Ajouter" Résultat attendu : L'abonnement apparaît dans ma liste avec sa prochaine date de prélèvement calculée

User Stroy-14 Résilier un abonnement Important ⏱ Simple

En tant qu’utilisateur souhaitant arrêter le suivi d'un abonnement, Je veux le supprimer de ma liste d'abonnements suivis, Afin de ne plus recevoir de rappels pour un engagement qui n'existe plus.

Critères d'acceptation Cas 1 — Résiliation réussie Situation de départ : Je suis sur la fiche d'un abonnement existant Action : Je clique sur "Résilier" puis je confirme Résultat attendu : L'abonnement disparaît de ma liste active et bascule dans mon historique

## Tâches techniques associées

| ID | Tâche technique | Description | Estimation |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Créer l'écran "Mes abonnements" | Liste des abonnements actifs avec prochaine date de prélèvement | 1jour |
| 17 | Créer le formulaire d'ajout d'abonnement | Saisie du nom, montant, périodicité, avec calcul automatique de la prochaine échéance | 1jour |
| 18 | Développer la fonction de résiliation | Bascule d'un abonnement du statut actif vers l'historique, avec confirmation | 1jour |

# 6. Epic-5 — Tableau de bord et historique

Epic-5 Consulter un tableau de bord centralisé

Description : On veut donner à l'utilisateur une vue d'ensemble claire de ses prêts, abonnements et paiements passés, pour qu'il puisse évaluer sa situation financière récurrente en un coup d'œil. Pourquoi c'est utile : Un tableau de bord clair est ce qui transforme une simple liste d'échéances en un véritable outil de pilotage financier personnel.

FEATURE-5.1 Consulter le tableau de bord

Fait partie de : OBJ-5 (Consulter un tableau de bord centralisé) Description : Cette partie permet à un utilisateur de voir en un seul écran l'état global de ses prêts, abonnements et prochaines échéances.

User Story-15 Voir le tableau de bord global Indispensable ⏱ Moyen

En tant qu’utilisateur connecté, Je veux voir en un coup d'œil mes prochaines échéances, mes abonnements actifs et le total de mes engagements, Afin d’avoir une vision claire de ma situation financière récurrente.

Critères d'acceptation Cas 1 — Affichage réussi Situation de départ : Je me connecte à mon compte, j'ai au moins un prêt et un abonnement enregistrés Action : J'arrive automatiquement sur mon tableau de bord après connexion Résultat attendu : Je vois mes 3 prochaines échéances, la liste de mes abonnements actifs et le montant total de mes engagements en cours

FEATURE-5.2 Consulter l'historique

Fait partie de : OBJ-5 (Consulter un tableau de bord centralisé) Description : Cette partie permet à un utilisateur de retrouver l'ensemble de ses paiements passés, prêts soldés et abonnements résiliés.

User Story-16 Consulter l'historique des paiements Important ⏱ Simple

En tant qu’utilisateur ayant déjà effectué des paiements, Je veux consulter la liste de tous mes paiements passés, Afin de garder une trace de mes remboursements pour mes propres besoins de suivi.

Critères d'acceptation Cas 1 — Consultation réussie Situation de départ : Je suis sur mon tableau de bord, j'ai déjà effectué au moins un paiement Action : Je clique sur "Historique" Résultat attendu : La liste de tous mes paiements passés s'affiche, avec pour chacun la date, le montant et le prêt ou abonnement concerné

## Tâches techniques associées

| ID | Tâche technique | Description | Estimation |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Créer l'écran de tableau de bord | Agrégation des prochaines échéances, abonnements actifs et total des engagements | 2jours |
| 20 | Créer l'écran d'historique | Liste filtrable et triable des paiements passés | 1jour |

# 7. Epic-6 — Administration de la plateforme

Epic-6 Administrer et superviser la plateforme

Description : On veut donner à l'administrateur les outils nécessaires pour gérer les comptes utilisateurs, suivre les paiements, consulter les statistiques et traiter les incidents, pour que la plateforme reste fiable et bien exploitée au quotidien. Pourquoi c'est utile : Sans back-office de supervision, aucun incident (échec de paiement, compte suspect) ne pourrait être détecté ni corrigé à temps.

FEATURE-6.1 Gérer les utilisateurs et les paiements

Fait partie de : OBJ-6 (Administrer et superviser la plateforme) Description : Cette partie permet à un administrateur de consulter les comptes, les prêts et les paiements de l'ensemble des utilisateurs.

User Story-17 Consulter la liste des utilisateurs Indispensable ⏱ Simple

En tant qu’administrateur de la plateforme, Je veux voir la liste de tous les comptes utilisateurs enregistrés, Afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin (support, incident, suspension).

Critères d'acceptation Cas 1 — Consultation réussie Situation de départ : Je suis connecté en tant qu'administrateur, des utilisateurs sont déjà inscrits Action : J'accède à l'écran "Utilisateurs" du back-office Résultat attendu : La liste de tous les utilisateurs s'affiche, avec leur statut de compte et leur date d'inscription

User Story-18 Suivre les paiements de tous les utilisateurs Indispensable ⏱ Moyen

En tant qu’administrateur de la plateforme, Je veux consulter l'état des paiements automatiques et manuels effectués sur la plateforme, Afin de détecter rapidement les incidents de paiement récurrents.

Critères d'acceptation Cas 1 — Consultation réussie Situation de départ : Je suis connecté en tant qu'administrateur Action : J'accède à l'écran "Paiements" du back-office Résultat attendu : La liste de tous les paiements récents s'affiche, avec leur statut (réussi, échoué, en attente) et le prêt ou abonnement concerné

FEATURE-6.2 Statistiques et notifications globales

Fait partie de : OBJ-6 (Administrer et superviser la plateforme) Description : Cette partie permet à un administrateur de suivre les indicateurs clés d'usage et d'envoyer des notifications ciblées ou globales.

User Story-19 Consulter les statistiques de la plateforme Important ⏱ Moyen

En tant qu’administrateur de la plateforme, Je veux voir les indicateurs clés (nombre d'utilisateurs actifs, volume de paiements, taux de retard), Afin d’évaluer la santé globale de la plateforme et détecter les tendances anormales.

Critères d'acceptation Cas 1 — Consultation réussie Situation de départ : Je suis connecté en tant qu'administrateur Action : J'accède à l'écran "Statistiques" du back-office Résultat attendu : Les indicateurs clés s'affichent sous forme de synthèse chiffrée pour la période sélectionnée

User Story-20 Envoyer une notification globale Serait un plus ⏱ Simple

En tant qu’administrateur de la plateforme, Je veux envoyer un message à l'ensemble des utilisateurs ou à un groupe ciblé, Afin de communiquer une information importante (maintenance, nouvelle fonctionnalité, incident).

Critères d'acceptation Cas 1 — Envoi réussi Situation de départ : Je suis sur l'écran "Notifications" du back-office Action : Je rédige un message, je sélectionne les destinataires et je clique sur "Envoyer" Résultat attendu : Le message est envoyé à tous les utilisateurs ciblés et un accusé de diffusion s'affiche

## Tâches techniques associées

| ID | Tâche technique | Description | Estimation |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Créer le back-office administrateur | Interface sécurisée distincte de l'espace utilisateur, avec authentification dédiée | 2jours |
| 22 | Créer l'écran de suivi des paiements (admin) | Vue consolidée de tous les paiements avec filtres par statut | 1jour |
| 23 | Créer le tableau de statistiques | Agrégation des indicateurs clés (utilisateurs actifs, volumes, taux de retard) | 2jours |
| 24 | Créer le module d'envoi de notifications globales | Formulaire de rédaction avec sélection de destinataires (tous / segment ciblé) | 2jours |

# 8. Exemple de fiche bug

Bien que le backlog initial ne contienne pas encore de bug (le projet n'étant pas en phase de test), un modèle de fiche est fourni ci-dessous afin que l'équipe l'applique dès les premières anomalies détectées.

BUG-1 [Problème] La notification de rappel n'est pas envoyée pour les abonnements Ce que j'ai fait : 1. J'ajoute un abonnement avec une échéance dans 3 jours. 2. J'attends le déclenchement prévu du rappel automatique. 3. Je vérifie mes notifications reçues. Ce qui se passe : Aucune notification de rappel n'est reçue pour les abonnements, contrairement aux prêts. Ce qui devrait se passer : Je devrais recevoir un rappel avant l'échéance de l'abonnement, au même titre que pour un prêt. Gravité : Moyenne

# 9. Règles de gestion du backlog (Légende)

- Chaque élément (OBJ, FEAT, BESOIN, TSK, BUG) possède un numéro unique, jamais réutilisé même après suppression.

- Chaque titre commence par un verbe d'action clair (Créer, Voir, Payer, Consulter…), jamais par "gérer" ou "faire".

- Chaque besoin utilisateur précise qui parle réellement (utilisateur, administrateur), jamais un "utilisateur" générique quand une distinction est possible.

- Chaque besoin utilisateur prévoit au minimum deux critères d'acceptation : un cas de succès et un cas d'erreur ou de blocage.

- Chaque tâche technique est rattachée explicitement à un besoin utilisateur, jamais isolée.

- Le backlog est revu régulièrement et réorganisé à chaque étape du projet, notamment après validation du cahier des charges.

CONCLUSION

Ce backlog couvre six grands objectifs (OBJ-1 à OBJ-6), déclinés en douze fonctionnalités et vingt besoins utilisateurs, complétés par vingt-quatre tâches techniques directement rattachées. Il constitue la base de travail pour la planification des sprints et pourra être enrichi au fil des itérations, notamment lors de l'ajout des cas d'erreur supplémentaires et des retours des premiers tests utilisateurs.